様式第12号

|  |  |  |  |  | 回 議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

下記のとおり工事の着手通知書等の提出がありました。

令和　　　年（　　）　　月　　　日

出雲市長　　　　　　　　　　　様

受注者

ＴＥＬ

許可番号　　大臣・知事　許可　第　　　　　　　　　号

工事着手通知書

下記の工事は、令和　　年（　　）　　月　　日に別記工程表により着手しましたので、通知します。

| 工事名 |  | 契約年月日 |  | 令和 年（ ） 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 契約 上の 工期 | 着手 | 令和 年（ ） 月 日 |
| 請負金額 | 円 |  | 完成 | 令和 年（ ） 月 日 |

（※但し、上記請負金額は消費税及び地方消費税を含む）

現場代理人・主任技術者等通知書

下記のとおり現場代理人及び主任技術者等を定めましたので通知します。

| [専任の]主任技術者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [監理技術者証の交付を受けた専任の] 監理技術者 |  |  |  |
| 監理技術者補佐 |  |  |  |

様式第12号別記

工事名【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

※予定欄については、当初契約時の予定を実線で記入。

※実績欄については、実績を実線で、予定を点線で記入。ただし、実績についは、令和　　年　　月　　日現在。（実績欄は、中間前金払の認定請求をする場合に記入し、認定請求書に添付してください。）

| 工 種 | 種 別 | 数 量 （％は予定数量に対する実績数の割合を記入。） |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第12号別記

（記入例）

工事名【　○○○○管渠工事　　　　　】

※ 予定欄については、当初契約時の予定を実線で記入。

- 実績欄については、実績を実線で、予定を点線で記入。ただし、実績についは、

令和○○年○月○日現在。（実績欄は、中間前金払の認定請求をする場合に記入し、認定請求書に添付してください。）

| 工 種 | 種 別 | 数 量 （％は予定数量に対する実績の割合を記入してください。） |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 下水道（管渠工） | 準備工 | 予定 | 一式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | 一式（100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚水主管渠管布設工 | 予定 | 74.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | 44.5ｍ（ 60％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | マンホール設置工 | 予定 | １基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | １基（100％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚水枡設置工 | 予定 | ６箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ 0%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実績 | （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |